XẾP ƯU TIÊN CHO BẢN MỚI BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Phần 1. Bảng xếp ưu tiên MoSCoW

|  | Hạng mục | Nhãn MosCow | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Đang thu sai tiền khách, bắt buộc sửa trước khi phát hành. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Chức năng chính của chương trình khuyến mãi, thiếu sẽ không đáp ứng mục tiêu bản mới. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Cần thiết nhưng khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Không cần cho chương trình, chưa thống nhất cách làm nên không thực hiện lần này. |
| 5 | Chat với tài xế | Should | CSKH muốn là Must nhưng khách vẫn gọi điện được nên không bắt buộc. |
| 6 | Giao diện trang trí khuyến mãi | Could | Marketing muốn là Must nhưng thiếu giao diện trang trí vẫn phát hành được. |

Phần 2. Khi tình hình thay đổi

- Bỏ #6 trước, sau đó cân nhắc bỏ #3 và #5 nếu vẫn chậm; #4 đã không nằm trong kế hoạch. Giữ #1 và #2 đến cùng vì đây là các hạng mục Must, bắt buộc để phát hành bản mới

- Có, #3 đổi từ Should sang Must. Vì không còn thanh toán tiền mặt, ví RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán bắt buộc để khách hoàn tất chuyến xe